Tom 2

UMOWA (wzór)

UMOWA NR .......... / 2010

zawarta w dniu ........................... 2010r. w Kołbaskowie, pomiędzy:

Gmina Kołbaskowo

72-001 Kołbaskowo 106

reprezentowanym przez:

-  ......................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

oraz

..........................................................................................................................................

z siedzibą .........................................................................................................................

NIP ............................. REGON .............................. KRS ……………………………..

reprezentowanym przez:

-  .......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759.- dalej „ustawa”).

( 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

3) SIWZ

4) Oferta wykonawcy wraz z wypełnią Tabelą elementów rozliczeniowych wg Załącznika nr 1a do  SIWZ.

Dokumenty wymienione w zdaniu poprzednim stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Strony traktować będą jako wzajemnie wyjaśniające się 
i uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności nie zostanie ograniczony ani zakres zobowiązania Wykonawcy, ani zakres jego staranności.

- Wykonawca oświadcza, iż na etapie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy zapoznał się ze wszelkimi dokumentami, o których mowa w ust. 2 oraz potwierdza Zamawiającemu, iż są one w pełni adekwatne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z odpowiednim postępem czasowym wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez niego przed zawarciem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne etapy realizacji robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót budowlanych w terminach tam wskazanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych za zgodą stron może być w trakcie realizacji Umowy aktualizowany. Harmonogram ten stanowi integralną część niniejszej Umowy.

( 2

1.	Zamawiający zobowiązuje się w terminie do dnia ......... 2010r. przekazać Wykonawcy plac budowy.

2.	Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy ......................................,tel. ......................., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..…… wydane w dniu …………………..

3.	Kierownikiem robót sanitarnych będzie ......................................,tel. ......................., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..…… wydane w dniu …………………..

4.	Kierownikiem robót elektrycznych będzie ......................................,tel. ......................., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..…… wydane w dniu …………………..

5.	Przedstawicielem Zamawiającego będzie ...............................................................,tel. .........................

( 3

1.	Funkcję Inżyniera Kontraktu sprawować będzie …………………………….…., tel. ………………..

2.	Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera Kontraktu w osobach:

a) w branży konstrukcyjno-budowlanej

....................................................................., tel. ......................

b) w branży sanitarnej

....................................................................., tel. ......................

c) w branży elektrycznej

....................................................................., tel. ......................

3.	Inżynier Kontraktu i inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu Zamawiającego.

( 4

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy, do dnia ....................................

2.	W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, w celu dotrzymania wymogów technologicznych Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania robót.

Przesunięcie ww. terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz).

4.	Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się potwierdzony przez nadzór inwestorski wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

5.	Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego robót.

6.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

( 5

1.		Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,

2)	zastosowania materiałów posiadających stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz przekazania dokumentów Zamawiającemu,

3)	udokumentowania zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) - w przypadku powstania odpadów podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania wszelkich odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia,

4)	pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, nr NIP, REGON, telefonu, rachunku bankowego,

5)	Prowadzenia pod nadzorem Inżyniera Kontraktu, książki obmiaru w układzie zgodnym z Tabelą elementów rozliczeniowych. Ksiązka obmiaru będzie wskazywała faktyczną ilość wykonanych prac, zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu wykonanych w okresie rozliczeniowym.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami w trakcie realizacji zamówienia.

§ 6

1.	Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zawarcie umowy z podwykonawcami wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed ich zawarciem.

3.	Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1)	zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2)	kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3)	termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4)	warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, a termin płatności wyniesie 21 dni od dnia przekazania faktury,

5)	postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 13 niniejszej umowy.

4.	Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

5.	Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

6.	Wykonawca zrealizuje z udziałem podwykonawców następujący zakres robót:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podwykonawcy, adres, zakres robót i ich wartość)

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi (bez podwykonawcy).

7.	Zmiana podwykonawców może nastąpić tylko w przypadkach, jeżeli:

  - nastąpi upadłość podwykonawcy lub jego likwidacja,

  - podwykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym terminie.

8.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

9.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

10.	Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 7

Wykonawca wykona i dostarczy następujące projekty i opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

1.		Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

2.	Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

3.	Dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach z załączonymi m.in.:

a)	protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów,

b)	protokołami przeglądów technicznych dokonanych przez użytkowników,

c)	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno – kartograficzna,

d)	stosowanymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności bądź innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

4.	Dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej (1 egz.) na nośniku CD lub DVD zapisaną w formacie obsługiwanym przez programy Microsoft Office, Aprobat Reader, AutoCAD, dla plików tekstowych – doc, rtf, txt, dla rysunków technicznych – dwg, dxf,, dla obrazów – bmp, JPG (rozdzielczość 400-600 dpi).

( 8

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do zadań i obowiązków Wykonawcy należy:

1)	wykonanie wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

2)	zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza,

3)	zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

4)	utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji zadania,

5)	oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)	przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

7)	zgłaszanie inspektorom nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

8)	wykonywanie na swój koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

9)	przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie,

10)	usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. po zakończeniu robót,

11)	uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnych uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących.

( 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

3.	Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez kodeks cywilny.

( 10

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów wykonanych robót. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości ........................... PLN (słownie złotych: ............................................................................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może tej kwoty przekroczyć zastrzeżeniem zawartym w § 16 niniejszej umowy.

- Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 może ulec obniżeniu w końcowym rozliczeniu umowy, nie upoważnia to Wykonawcy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po zakończeniu i odebraniu wykonanych robót oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami zostały uregulowane.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

6.	Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu wierzytelności z umowy na osobę trzecią.

( 11

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości przedmiotu umowy.

- Termin płatności faktur przejściowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót na podstawie Tabeli elementów rozliczeniowych, podpisany przez inspektora nadzoru.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie finansowo – rzeczowe przedmiotu umowy.

7.	Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr .........................................

8.	Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 12

- W celu zapewnienia należytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ....................... PLN (słownie złotych: .............................................................................):

a)	w pieniądzu w kwocie ................ zł, płatne na rachunek bankowy Zamawiającego .........................

albo

- ...........................................................................................................................................................

2.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, strony zawrą umowę w sprawie zasad realizacji zabezpieczenia.

4.	Zabezpieczenie w innej formie niż „pieniądz” Wykonawca wniesie w sposób umożliwiający zwrot: 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

- 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia po upływie okresu rękojmi za wady – nie później niż w 15. dniu upływu okresu rękojmi za wady.

( 13

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę i powstałe w związku z realizacją prac określonych w niniejszej umowie.

Szkody na mieniu lub osobie obejmują szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem szkód następczych.

- Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być niższa od wartości niniejszej umowy

- Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

  - Wykonawca przedłoży kopie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwanej dalej Polisą) wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy,

  - limit odpowiedzialności w Polisie jest na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń,

  - okres ubezpieczenia w Polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych w niniejszej umowie,

  - Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w mieniu będącym własnością lub znajdującym się pod kontrolą Zamawiającego,

  - Wykonawca przedstawi w przypadku posiadania okresowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej ochroną działalność gospodarczą Wykonawcy, oświadczenie zakładu ubezpieczeń potwierdzające ważność przedmiotowej polisy w odniesieniu do robót określonych w niniejszej umowie.

- Nie złożenie polisy w terminie – najpóźniej w dniu podpisania umowy – spowoduje zawarcie przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłatę wymaganej składki, 
a następnie potrącenie poniesionych kosztów z płatności należnych Wykonawcy bez odrębnego wezwania.

( 14

1.	Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na niżej opisanych zasadach.

2.		Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości:

-	0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 9 ust. 1 niniejszej Umowy  w okresie pierwszych 3 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

-	0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy kolejny dzień zwłoki po okresie, o którym mowa powyżej,

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy

4.	W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

5.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

6.		Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7.	W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

( 15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i w sytuacjach określonych w art. 145 prawa zamówień publicznych.

( 16

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu - pod rygorem nieważności.

- Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa w art. 144 prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy oraz warunki dokonania takiej zmiany:

| Rodzaj/przedmiot zmiany | Warunki zmiany |
| --- | --- |
| Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy | Na pisemny wniosek wykonawcy dopuszczalna jest zamiana personelu kluczowego wykonawcy. Wniosek winien wskazywać zakres zmiany oraz zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu odnoszące się do członka personelu kluczowego, którego dotyczy zmiana. Zmiana dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. |
| Zamiana terminu realizacji przedmiotu umowy | W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne o ile zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: - w przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, w celu dotrzymania wymogów technologicznych Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania robót. Przesunięcie ww. terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz) W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, w celu dotrzymania wymogów technologicznych Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania robót. Przesunięcie ww. terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz) - nastąpiło wstrzymanie wykonania prac na okres nie krótszy niż 28 dni z innych przyczyn niezależnych od wykonawcy. - nastąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych których nie można było wcześniej przewidzieć i nie wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, a wykonanie tych prac ma wpływ na termin wykonania robót wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. - na wniosek wykonawcy termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać skrócony. Wykonawcy z tytułu zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie za czas przestoju. |
| Zmiana wartości umowy | 1 W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiana wartości zostanie dokonana zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym. 2 W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości jednostek obmiarowych określonych tabelą elementów rozliczeniowych w wyniku obmiaru powykonawczego, z zastrzeżeniem iż zmiana taka nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego. |
| Zmiany technologii wykonania elementów robót | 1 Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zarządzającego. 2 W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 3 W przypadku gdy określone w p. 2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe i i zamawiający musi udzielić zamówienia dodatkowego ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 pkt 5 ustawy. |
| Zmiana kolejności wykonania elementów robót | Na pisemny wniosek oraz za zgodą zamawiającego dopuszcza się zmianę kolejności wykonania elementów robót. Wniosek o zmianę kolejności wykonania robót musi zawierać propozycję zmiany harmonogramu wykonywania elementów robót. |

( 17

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

( 18

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki :

  - Oferta Wykonawcy wraz z wypełnią Tabelą Elementów Rozliczeniowych

  - Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót budowlanych,

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym dokumentacja projektowa 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

( 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznacza się dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy

## ZAMAWIAJĄCY																		WYKONAWCA