## Załącznik Nr 7 do SIWZ

## UMOWA  Nr  …../2012

ZP 272…...2012

zawarta w dniu ………….. 2012 r. w Kołbaskowie pomiędzy:

Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez:

Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………. z siedzibą …………………………, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kurowie gmina Kołbaskowo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w:

- niniejszej umowie,

- ofercie wykonawcy,

- specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokumentacji pn. „Inwentaryzacja drzewostanu i zalecenia pielęgnacyjne na terenie zabytkowego parku w Kurowie gm. Kołbaskowo”

§ 2.

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy i cenowy przedstawiony w ofercie Wykonawcy, który wraz z pozostałymi załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2013 roku

- O gotowości odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego na 7 dni roboczych przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale inspektora nadzoru w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy.

§ 4.

- Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do faktury protokołem odbioru, podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- W razie nieuregulowania wynagrodzenia w umówionym terminie, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Dane do wystawienia faktury:

Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo 106, NIP 851-29-08-333.

§ 5.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: ................................

- Termin odbioru robót ustala się do dnia: 28.02.2013 r.

- Datą wykonania przedmiotu umowy jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Protokolarne przekazanie terenu prac nastąpi do dnia ....................................

§ 6.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- Pod pojęciem nienależytego wykonywania umowy należy rozumieć dostawę sprzętu innego niż zamawiany, sprzętu uszkodzonego lub używanego.

§ 8.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania dotyczącej:

- wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

- zmiany  terminu  realizacji zamówienia w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy,

- zmiany uczestników procesu wykonywanych prac.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Sprawy sporne związane z realizacją niniejszej Umowy, których Strony nie rozstrzygną polubownie zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

### ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA